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Halkokarin koulu ja päiväkoti
3.11.2026 | Lujatalo Oy

Tilannetiedote 1/26.
Valmistuneet työvaiheet:
· Työmaan perustaminen
Käynnissä olevat työt:
· Maanrakennus ja louhinta
· Perustukset
Alkavat työvaiheet:
· Elementtiasennukset
· Paikallavaluseinät ja -holvit
· Maalämpökaivoporaukset (putki)
· Pihan putkityöt ja viemärit (putki)
· Pihan putkitukset ja kaapeloinnit (sähkö)
Työturvallisuus:
· 0kpl tapaturmaa tiedotteiden välissä
· Viimeisin MVR-mittaus tulos 95,38 %
· Turvallisuushavaintoja on työmaalla otettu 13kpl.
Ajankohtaista:
· Halkokarintie on ollut poikki työmaan kohdalta vesi- ja viemärikaivuiden takia.
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Kuva 1: Työmaa Halkokarintien päästä
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Kuva 2: Perustusten teko käynnissä
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Kuva 3: Työmaan näkymä Lasimestarinkadulle päin

Lisätietoja:
Valtteri Lehtinen	Tiina Viitala
Vastaava työnjohtaja	Tuotantoinsinööri
040 6868 022	040 6868 010
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